Korekta  “Odpowiedzi na zapytania nr 17”

z dnia 23.11.2020 r.,

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”

Numer referencyjny: PIR.271.5.2020

- W związku z rozbieżnością udzielonych odpowiedzi ( odp.18 i 24 w zestawie odpowiedzi na zapytania nr 1)  prosimy o potwierdzenie, że koszt utylizacji osadów jest po stronie pobierającego opłaty za oczyszczenie  ścieków czyli Eksploatatora oczyszczalni.

Udzielona odpowiedź : Na etapie realizacji inwestycji, do momentu przekazania obiektu do eksploatacji przez Eksploatatora, koszty utrzymania i rozruchu ponosi Wykonawca.

Skorygowana odpowiedź (ostateczna) : Na etapie realizacji inwestycji od momentu rozpoczęcia rozruchu do momentu zakończenia rozruchu i przekazania obiektu do eksploatacji wszystkie koszty użytkowania oczyszczalni , w tym koszty rozruchu ponosi Wykonawca.  W związku z doprecyzowaniem odpowiedzi na pytanie nr 24  udzielone odpowiedzi na pytania 18 i 24 są spójne.

Kałuszyn, 2020.11.26

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski