U M O W A     (projekt)

zawarta w dniu ……………………….  2020 r. w Kałuszynie

pomiędzy Gminą Kałuszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza – Arkadiusza Czyżewskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy

a : …………………………………………………………………………………………. siedziba : ………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1 .

1.Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a

Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod  nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej w Kałuszynie ul. Wyzwolenia na odcinku 0+000 –

0+115 ”

2.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego przedstawia kosztorys

ofertowy

§ 2.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

Wykonawca wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do

20 październik 2020 r. który  rozumiany jest jako termin gotowości do odbioru

wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3.

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

2.Wykonawca będzie użytkował plac budowy z niżej wymienionymi innymi

Wykonawcami:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

a/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem

i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 6.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi brutto  : ……………….  , słownie : ………………………………… ;

w tym :

- kwota netto wynosi : …………………. , słownie : …………………………………….gr

- obowiązujący  podatek  VAT (23%)  wynosi: ……………….. ,  słownie :…………… .

2.  Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

w formie protokołu konieczności przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w

toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50%

wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na

dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i

standardów oraz cen  zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony

umowy uzupełniającej, ustalającej  zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym są niezmienne bez względu na

rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się na rynku budowlanym.

5.Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysem powykonawczym tj. wg:

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca może wystawić  fakturę końcową  po zakończeniu całości prac i odebraniu ich przez   inspektora  nadzoru .

7.Faktura końcowa zapłacona będzie po dokonaniu odbioru całości robót przez

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej złożenia .

§ 7.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,  linii telefonicznych itp..

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu budowlanego.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 8.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 9.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie

w wysokości 0,05% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 %

wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki.

3.W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w §  7

pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia

umownego na usunięcie wad.

4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 (po naliczeniu podatku VAT).

6.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu (terenu)

budowy w wysokości 0,05 % wartości  umownej określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT).

3.Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy

dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 7, pkt.7  niniejszej umowy, których

wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 10.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji

producenta  lecz nie krócej niż 1 rok.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 11.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi i nie usunie wad  występujących w okresie gwarancji

powstałych z jego winy w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o ich wystąpieniu przez

Zamawiającego , Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy a

kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę.

§ 12.

1.Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu

umowy wykonanego w całości

2.Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru rozpocznie w

dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia

rozpoczęcia.

3.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest

należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia

w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca

pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez

Zamawiającego.

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i  Prawa Zamówień Publicznych.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 14.

Inne postanowienia umowne:

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru ………………., posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia Nr ……………………… wydane przez ………………. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ………………………………. , posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia Nr ………………………… wydane przez ……………………….oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego.

§ 15.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów lub umów dodatkowych sporządzonych na piśmie i podpisanych przez obie strony  pod rygorem nieważności.

§  16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach : po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron .

§ 17.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ kosztorys ofertowy

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: